# Reranker-Wechsel: Vergleich und Wirkung

Von BAAI/bge-reranker-base zu cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2

Technischer Bewertungsbericht · 05. August 2026

Kernaussage: MiniLM wurde gewählt, weil es für den englischen Produktions-Workload nach deterministischer Current-Policy-Filterung die erforderliche Ranking-Qualität erreicht und in kontrollierten CPU-Benchmarks ungefähr 10- bis 14-mal schneller als BGE war. Die fachliche Verbesserung stammt aus der Kombination von Modellwechsel, Metadatenfilter, Produkt-Prefilter und Evidence-Priority-Logik.

### Berichtsgrundlage

| Artefakt | Rolle |
| --- | --- |
| reranker_benchmark_isolated_20260801 | Kleiner Vier-Modell-Vergleich, 6 Fälle |
| reranker_regression_benchmark_20260801 | Erweiterter Raw-Vergleich, 64 Fälle |
| reranker_post_filter_benchmark_20260801 | Vergleich nach Current-Policy-Filter |
| reranker_regression_minilm_project_runtime_20260801 | Kompatibilität im Projekt-Runtime |
| reranker_minilm_production_activation_20260801 | Produktive Aktivierung und Live-E2E |
| Combined-Live-Diagnosen 2026-08-04/05 | Spätere Laufzeit- und Retrievalbelege |

## 1. Ausgangslage und Ziel

Der frühere produktive Reranker war BAAI/bge-reranker-base mit 278,0 Millionen Parametern. Er lieferte grundsätzlich hohe Ranking-Metriken, war auf CPU jedoch der dominante Latenztreiber.

•  Historische Fixed-E2E-Läufe benötigten im Warmlauf etwa 12,9 bis 13,3 Sekunden allein für Reranking.

•  Ein früherer erfolgreicher Lauf lag bei 28,22 Sekunden CPU-Reranking; für explizit benannte PDFs wurde diese redundante Stufe später gezielt übersprungen.

•  Die Policy-Auswahl durfte nicht allein semantisch erfolgen, weil alte und aktuelle Policen desselben Kunden sehr ähnlich formuliert sind.

•  Ziel war daher nicht nur ein kleineres Modell, sondern eine klare Trennung: deterministische Vertragsauswahl über Metadaten, semantisches Reranking innerhalb einer fachlich zulässigen Kandidatenmenge.

### Entscheidungskriterien

| Kriterium | Priorität | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Pflichtfälle | 1 | Aktuelle Lara-Police und Current-Intent dürfen nicht fehlschlagen |
| Top-1 / MRR@5 / nDCG@5 | 2 | Ranking-Qualität vor Latenz |
| Englischer Workload | 3 | Produktive Combined-Queries waren primär Englisch |
| CPU-Latenz | 4 | Interaktive Antwortzeit und Systemlast |
| Runtime-Kompatibilität | 5 | Keine riskante Dependency-Umstellung |
| Stabilität | 6 | Gleiche Rankings über drei Messläufe |

Wichtig: Im ersten erweiterten Raw-Benchmark wurde MiniLM ausdrücklich noch nicht aktiviert, weil sowohl MiniLM als auch BGE die aktuelle Lara-Police hinter die ältere Police setzten. Erst der fachlich richtige Metadatenfilter beseitigte diese Modellgrenze.

## 2. Verglichene Modelle

| Modell | Parameter | Rolle im Vergleich |
| --- | --- | --- |
| BAAI/bge-reranker-base | 278,0 M | Vorheriger produktiver Reranker / Baseline |
| ms-marco-MiniLM-L-6-v2 | 22,7 M | Ausgewähltes Modell |
| mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1 | 117,6 M | Mehrsprachige Qualitätsalternative |
| ettin-reranker-32m-v1 | 31,9 M | Kleine Alternative |
| ettin-reranker-68m-v1 | 68,1 M | Mittlere Alternative |

### Warum MiniLM fachlich vertretbar war

•  Es bestand alle englischen Pflichtfälle nach dem Current-Policy-Filter mit Top-1, MRR@5 und nDCG@5 von jeweils 1,000.

•  Es war im kleinen isolierten Vergleich zugleich das qualitativ beste Modell: Top-1 0,833, MRR@5 0,917, nDCG@5 0,942.

•  Es war mit 22,7 M Parametern wesentlich kleiner als BGE und mMARCO und lud schneller.

•  Die Rankings waren über drei Messläufe stabil und im unveränderten Projekt-Runtime reproduzierbar.

•  mMARCO und BGE waren im gefilterten Gesamtdatensatz minimal besser, lieferten aber im primären englischen Workload keinen messbaren Qualitätsvorteil gegenüber MiniLM.

### Technische Einbindung

Die aktuelle Konfiguration setzt RERANKER_MODEL=cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2 und RERANKER_USE_FP16=false. Das Modell wird lazy geladen, in der Backend-Instanz wiederverwendet und über den bestehenden FlagEmbedding-Factory-Pfad angesprochen; sentence-transformers bleibt als Fallback verfügbar.

## 3. Testergebnisse vor der Filterkorrektur

### Kleiner isolierter Vergleich: 6 Fälle

| Modell | Top-1 | MRR@5 | nDCG@5 | Mean | Load |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BGE Base | 0,667 | 0,833 | 0,893 | 1.731,0 ms | 1,07 s |
| MiniLM L6 | 0,833 | 0,917 | 0,942 | 135,0 ms | 0,16 s |
| Ettin 32M | 0,667 | 0,833 | 0,890 | 161,0 ms | 0,47 s |
| Ettin 68M | 0,667 | 0,833 | 0,896 | 490,5 ms | 0,60 s |

Ergebnis: MiniLM war in diesem Test sowohl qualitativ als auch bei der Latenz Sieger. Gegenüber BGE sank die mittlere Modelllatenz um rund 92,2 %; MiniLM war ungefähr 12,8-mal schneller.

### Erweiterter Raw-Regressionstest: 64 Fälle

| Modell | Top-1 | MRR@5 | nDCG@5 | Lara | Median CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BGE Base | 0,953 | 0,977 | 0,983 | FAIL | 5.687,7 ms |
| MiniLM L6 | 0,922 | 0,958 | 0,969 | FAIL | 394,4 ms |

Raw-Bewertung: BGE war qualitativ stärker, MiniLM etwa 14,4-mal schneller. Trotzdem durfte kein Modell ausgewählt werden, weil beide die alte Lara-Police TEST-KFZ-2026-1001 vor der aktuellen TEST-KFZ-2026-1003 einordneten.

Diese Beobachtung war entscheidend: Der Reranker konnte aus nahezu identischen Vertragstexten nicht zuverlässig ableiten, welche Police am Stichtag aktuell ist. Das ist eine strukturierte Vertragsregel, keine rein semantische Ähnlichkeitsaufgabe.

## 4. Korrektur: Current-Policy- und Produktfilter

Vor der endgültigen Modellentscheidung wurde die Kandidatenmenge fachlich eingeschränkt. Der Current-Policy-Selector verwendet Kunde, Produktdomäne, Status, Vertragsbeginn, Vertragsende und Referenzdatum. Er wählt die aktive Police mit dem neuesten wirksamen Startdatum und bricht bei Mehrdeutigkeit geschlossen ab.

### Aktuelle Reranking-Logik

| Baustein | Wirkung |
| --- | --- |
| Current-policy metadata gate | Verhindert Auswahl alter oder abgelaufener Policen bei eindeutiger Current-Intent-Query |
| Product-domain prefilter | Entfernt fachfremde Versicherungszweige vor teurem CPU-Scoring |
| Cross-encoder score | Sortiert die verbleibenden Kandidaten semantisch |
| Evidence priority | Bevorzugt query-relevante Versicherungsregeln und vollständige Waiver-Evidenz |
| Neighbor preservation | Hält stark passende Überschrift-/Regel- und angrenzende Evidenzpaare zusammen |
| Diagnostics | Protokolliert Input, Score, Produkt-Affinität, Evidence-Priority und finale Rangfolge |

### Warum diese Kombination besser ist

•  Zeitliche Vertragsgültigkeit wird deterministisch statt probabilistisch entschieden.

•  Der Cross-Encoder konzentriert Rechenzeit auf fachlich kompatible Kandidaten.

•  Explizite historische, Vergleichs- und Listen-Queries umgehen den Current-Filter, sodass keine benötigten Zeitscheiben verloren gehen.

•  Produkt-Affinität verhindert, dass semantisch ähnliche, aber fachfremde Policen oder PDF-Chunks dominieren.

•  Die Modellwahl wird dadurch robuster gegen CRM-Records mit sehr ähnlichem Wortlaut.

## 5. Ergebnisse nach der Filterkorrektur

| Modell | Top-1 | MRR@5 | nDCG@5 | Median | Relativ zu MiniLM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MiniLM L6 | 0,969 | 0,982 | 0,986 | 467,8 ms | 1,00× |
| mMARCO L12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 843,5 ms | 1,80× langsamer |
| BGE Base | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4.889,3 ms | 10,45× langsamer |

### Sprachgruppen MiniLM

| Sprache | Top-1 | MRR@5 | nDCG@5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Englisch | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Deutsch | 0,958 | 0,979 | 0,985 |
| Gemischt | 0,938 | 0,958 | 0,969 |

Entscheidung: MiniLM war für den primären englischen Workload qualitativ gleichauf mit den größeren Modellen, aber deutlich schneller. Der kleine Qualitätsabstand im deutschen/gemischten Gesamtdatensatz wurde dokumentiert und nicht verschwiegen.

### Projekt-Runtime-Verifikation

•  Alle 64 MiniLM-Rankings waren im bestehenden Projekt-Runtime identisch zum isolierten Lauf.

•  Projekt-Runtime-Metriken: Top-1 0,922, MRR@5 0,958, nDCG@5 0,969 vor Filter; Median 463,1 ms.

•  Keine Dependency-Aktualisierung war für die produktive Aktivierung erforderlich.

•  Targeted activation tests: 22 passed, 0 failed.

## 6. Wirkung in realen Combined-Läufen

| Lauf | Reranker | Reranking | E2E / Ergebnis | Einordnung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Historische BGE Fixed-E2E Warm 1 | BGE | 12,900 s | 21,832 s / PASS | Historische Referenz |
| Historische BGE Fixed-E2E Warm 2 | BGE | 13,311 s | ca. 21,8 s / PASS | Historische Referenz |
| MiniLM Aktivierung Warm | MiniLM | 3,793 s | 11,498 s / HTTP 200 | Deutlicher praktischer Gewinn |
| Noah Theft 2026-08-04 | MiniLM | 13,011 s | HTTP 200 / fachlich FAIL | Reranker langsamster Schritt |
| Noah Theft 2026-08-05 | MiniLM | 18,958 s | 47,403 s / technisch PASS | Hohe Live-Varianz |

Die BGE- und MiniLM-Live-Werte sind kein kontrollierter A/B-Test: Zeitpunkt, Hostzustand, Kandidatenmenge und Pipelinezustand unterscheiden sich. Der belastbare Modellvergleich bleibt der isolierte Post-Filter-Benchmark.

### Retrieval-Wirkung im jüngsten Noah-Test

•  Die korrekte aktive Police TEST-KFZ-2026-1701 wurde ausgewählt; die fachfremde Rechtsschutzpolice wurde verworfen.

•  Alle drei erforderlichen PDF-Evidence-Gruppen wurden gefunden: Teilkasko/Theft, Theft Scope/Family Exclusion und Police-/Recovery-Duties.

•  Evidence Recall betrug 1,00; Context Precision betrug 0,60, weil zwei angrenzende Chunks fachlich nicht nötig waren.

•  Der finale fachliche Fehler entstand erst in der Antwortgenerierung: Der Page-17-Chunk war im Context, wurde aber in der Antwort nicht verwendet.

Damit ist belegt: Der neue Reranking-Pfad hat die benötigte Evidenz bereitgestellt. Er hat den letzten Antwortfehler nicht verursacht, aber die Live-Latenz ist noch nicht durchgehend zufriedenstellend.

## 7. Positiver Effekt gegenüber dem früheren Reranker

| Dimension | Vorher: BGE | Nachher: MiniLM + Filter | Effekt |
| --- | --- | --- | --- |
| Modellgröße | 278,0 M | 22,7 M | ca. 91,8 % weniger Parameter |
| Post-Filter Median CPU | 4.889,3 ms | 467,8 ms | ca. 90,4 % weniger; 10,45× schneller |
| 64-Fall Raw Median CPU | 5.687,7 ms | 394,4 ms | ca. 93,1 % weniger; 14,42× schneller |
| Englische Filterqualität | 1,000 / 1,000 / 1,000 | 1,000 / 1,000 / 1,000 | Kein messbarer Verlust |
| Current-Policy Lara | Raw FAIL | Filtered PASS | Deterministische zeitliche Auswahl |
| Produktkonsistenz | Primär semantisch | Prefilter + Affinität | Weniger fachfremde Kandidaten |
| Diagnostik | Begrenzt | Scores + Filter + Prioritäten | Fehler besser lokalisierbar |

### Konkreter Nutzen

•  Schnelleres Warm-Reranking im kontrollierten Benchmark und im ersten produktiven Warm-E2E.

•  Weniger CPU-Last pro Kandidat durch das deutlich kleinere Modell.

•  Korrekte aktuelle Police bei eindeutigen Current-Queries durch den vorgeschalteten Metadatenfilter.

•  Bessere Trennung von Produktdomänen und dadurch konsistenterer CRM/PDF-Context.

•  Erhalt vollständiger, query-relevanter Evidence-Paare trotz rein numerischer Score-Unterschiede.

•  Keine Abhängigkeitsmigration und kein Chroma-Reindex für die Modellaktivierung erforderlich.

Der wichtigste qualitative Eindruck ist nicht 'MiniLM ist immer besser als BGE'. Korrekt ist: Für den englischen Ziel-Workload liefert MiniLM nach fachlicher Vorfilterung dieselbe gemessene Qualität mit deutlich geringerer kontrollierter CPU-Latenz. Für deutsch/gemischt bleibt BGE im Benchmark minimal stärker.

## 8. Grenzen und nächste Optimierung

| Beobachtung | Bewertung | Konsequenz |
| --- | --- | --- |
| Spätere MiniLM-Live-Reranking-Zeiten 13–19 s | Nicht interaktiv gut | Candidate count, Adapter und CPU-Profiling getrennt messen |
| Context Precision im jüngsten Noah-Lauf 0,60 | Verbesserbar | Irrelevante Neighbor-Chunks strenger entfernen |
| Deutsch/gemischt unter BGE/mMARCO | Dokumentierter Trade-off | Mehrsprachiges Set vor Workload-Änderung neu bewerten |
| Letzter Answer-Fail trotz vollständigem Context | Kein Reranker-Fehler | Generierungs-Completeness gezielt und query-spezifisch prüfen |
| Historische Live-Vergleiche nicht identisch | Keine harte A/B-Aussage | Gleiche Kandidaten, Warm-up und Hostzustand benchmarken |

### Kleinster notwendiger nächster Schritt

Ein reproduzierbarer Pipeline-naher Reranker-Benchmark sollte dieselben bereits gespeicherten Kandidaten für BGE und MiniLM verwenden, Kandidatenanzahl und Textlänge konstant halten und Modell-Inferenz getrennt von Lazy Load, Produkt-Prefilter, Neighbor-Preservation und Thread-Overhead messen. Erst dann lässt sich die aktuelle 13–19-s-Live-Varianz technisch eindeutig zuordnen.

Empfehlung: MiniLM beibehalten. Kein Rückwechsel zu BGE ist durch die vorhandenen Ergebnisse begründet. Priorität hat die Laufzeitprofilierung des produktiven Adapterpfads und die Reduktion irrelevanter finaler Chunks, nicht ein erneuter Modellwechsel.

## 9. Schlussfolgerung

Die Umstellung auf cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2 war fachlich und technisch begründet, nachdem der Current-Policy-Filter die strukturierte Vertragsauswahl übernommen hatte. Im maßgeblichen Post-Filter-Benchmark erreichte MiniLM für englische Queries perfekte Ranking-Metriken und war gegenüber BGE rund 10,45-mal schneller. Im erweiterten Raw-Benchmark lag der Geschwindigkeitsvorteil bei rund 14,42-mal.

Die Änderung verbesserte damit die Effizienz ohne messbaren Qualitätsverlust im englischen Ziel-Workload. Zusätzlich erhöhten Produkt-Prefilter, Evidence-Priority und Neighbor-Preservation die fachliche Konsistenz des finalen Contexts. Die korrekte Policy-Auswahl ist allerdings primär dem deterministischen Metadatenfilter zuzuschreiben, nicht dem Modell allein.

Die spätere Live-Telemetrie zeigt dennoch, dass der Reranker weiterhin der langsamste Pipeline-Schritt sein kann. Das relativiert nicht den kontrollierten Modellvorteil, verhindert aber die Aussage, die Live-Latenz sei bereits abschließend gelöst. Der letzte Noah-Test bestätigt zugleich, dass die benötigte Evidenz vollständig retrieved wurde; sein fachlicher FAIL entstand durch eine unvollständige Antwortgenerierung.

| Gesamturteil | Bewertung |
| --- | --- |
| Modellentscheidung | BEGRÜNDET |
| Ranking-Qualität Englisch | PASS |
| Kontrollierte CPU-Latenz | DEUTLICH VERBESSERT |
| Current-Policy-Konsistenz | PASS DURCH FILTER |
| Live-Latenz | WEITER OPTIMIEREN |
| Rückwechsel zu BGE | NICHT EMPFOHLEN |

## Anhang: Nachweisquellen

| Datei | Verwendeter Nachweis |
| --- | --- |
| reports/reranker_benchmark_isolated_20260801.md | Vier Modelle, 6 Fälle, Qualität und Latenz |
| reports/reranker_regression_benchmark_20260801.md | 64 Raw-Fälle, BGE versus MiniLM |
| reports/reranker_post_filter_benchmark_20260801.md | 64 Post-Filter-Fälle, Sprachgruppen, mMARCO |
| reports/reranker_regression_decision_20260801.md | Ursprüngliche Nicht-Aktivierung vor Filter |
| reports/reranker_regression_minilm_project_runtime_20260801.md | Runtime-Kompatibilität |
| reports/reranker_minilm_production_activation_20260801.md | Aktivierung, 22 Tests, Live-Laufzeiten |
| reports/combined_crm_rag_windscreen_e2e_fixed_20260729T102604Z.md | Historische BGE-E2E-Referenz |
| reports/combined_noah_theft_pipeline_review_20260804.md | MiniLM Live-Reranking 13,011 s |
| tmp/diagnostics/request_2ef81d3d0956484a80578f1710a9b2a5.json | Jüngster Noah-Lauf: 18,958 s, Evidence Recall 1,00 |
| src/core/current_policy.py | Deterministischer Current-Policy-Selector |
| src/api/rag_service.py | Product prefilter, score, evidence priority, neighbor preservation |
| .env | Aktive MiniLM-Konfiguration, FP16 false |

Hinweis: Die historischen BGE- und MiniLM-E2E-Läufe sind als indikative Live-Belege gekennzeichnet. Die prozentualen Modellvergleiche stammen ausschließlich aus kontrollierten Benchmarks mit gleicher Kandidatenbasis.